Protokoll 
Extrainsatt styrelsemöte 2022-05-08

Närvarande: Johan, Johanna, Lars-Ove, Erika och Rasmus

· Erika godkänns som justerare. 

· Finansiering runt padelbanan, aktivitetsytan och Matchi
Det finns fortfarande obetalda fakturor och kommande utgifter som inte är täckta i budget vad gäller padelbanan, låsanordning och eldragning. Styrelsen identifierar fem stora utgifter som kvarvarande:
· Markarbete, Rydmans: projektgruppen ska hitta en finansieringslösning
· Låsanordning: projektgruppen ska hitta en finansieringslösning
· Skyltar: går jämnt ut med intäkter för privat sponsring
· El: bedöms kunna finansieras med löpande intäkter
· Matchi: styrelsen hanterar kostnaden och löpande intäkter från bokningar bedöms kunna bidra till finansieringen. 

Styrelsen fattade i juni 2021 beslut om att inte skjuta till pengar från föreningen i detta projekt. Vi resonerar nu om möjligheten att få in pengar via lokalstöd och bidrag. Föreningen kommer också bidra till finansiering genom att sätta upp swish-nummer och anslag för att bli stödmedlem samt privatsponsring. 

Styrelsen önskar att projektgruppen kommer med en finansieringsplan för fakturan från Rydmans samt låsanordning. Styrelsen förväntar sig att projektgruppen presenterar en plan för finansiering innan den 30 juni 2022. 

Styrelsen beslutar att köra igång ett Matchi-avtal med start 16 maj 2022 under förutsättning att projektgruppen sköter upplåsning och låsning utifrån bokningsunderlaget i Matchi. I mail från Matchi bör framgå telefonnummer till Mikael, Martin och Richard så att spelare vet vart dom ska vända sig om banan råkar vara låst.

Styrelsen föreslår att två från padelgruppen är administratörer för Matchi. Rasmus går med som administratör från styrelsen under förutsättningar att två personer från padelgruppen också deltar som administratörer.

· Vi beslutar att tillåta aktivitet på konstgräsplanen från och med 16 maj 2022. 

· Styrelsen beslutar att pengarna från fotbollslagkassorna överförs till Tavelsjö AIK. 




Johanna Tjäderborn			Erika Wikberg
Sekreterare				Justerare
